****

**รายงานผล**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง**

**อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**รอบเดือนธันวาคม 2562**

**สำนักงานปลัด**

**องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง**

**อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร**

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ได้มีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2562 (การดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง (e-plan)และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

**สารบัญ**

หน้า

คำนำ 1

สารบัญ **2**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**  1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 3 1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 4 1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 4 1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 7 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 9-10

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 11

2.2 รายงานบัญชีโครงการพัฒนา 12

2.3 รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 14

2.4 รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 15 2.5 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา 16

2.6 รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ 17

2.7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 18

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 19

3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 21

3.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน 2562 24

3.4 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 28

3.5 รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 29

3.6 รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีที่นำมาจากแผนชุมชน 34

3.7 รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ 34

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค 35

4.2 สรุปคะแนนประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 36

4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 37

-3-

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ปากคลอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากคลอง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-4-

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลปากคลอง และหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน.หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง คัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง คัดเลือกจำนวน 2 คน

-5-

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

-6-

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เพื่อให้นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปากคลอง

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ธันวาคม

รายงานผล

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลปากคลองทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

-7-

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลสรุปภาพรวมของ 12 เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

-8-

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

-9-

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลปากคลอง /องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

-10-

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้าเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลปากคลอง

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

----------------

**สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561....- 2564....และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว และแผนชุมชนตำบล ปากคลอง

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและ

สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

พันธกิจที่ 7 บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ 2 การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน

จุดมุ่งหมายที่ 3 ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไป อย่างมีความพร้อมและทันเหตุการณ์ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-12-

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ป้องกัน สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 11 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือข่ายความร่วมมือ แนวทางการพัฒนาที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามข้ามชาติ

5) วิสัยทัศน์

“ปากคลองชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ เศรษฐกิจเข้มแข็ง สาธารณูปโภคทั่วถึง การบริหารโปร่งใส”

-13-

**2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพแบบยั่งยืน หมู่ที่ 1 | ทำดอกไม้จันทร์ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ | 1 | ทำดอกไม้จันทร์ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการโฮมสเตย์บ้านบ่อสำโรง หมู่ที่ 2 | อบรมบุคลากร ทำสะพานไม้เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ | 2 | 3,000 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักงานปลั |
| 3 | โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมกลุ่มประมงชายฝั่งประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมง | 3 | 1 กลุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการ school stay หมู่ที่ 3 | เพื่ีอฝึกทักษะให้กับนักเรียน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับนักเรียน | 3 | 1 แห่ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | 1-7 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลปากคลอง | เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย | 1-7 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | สำนักงานปลัด |
| 7. | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปากคลอง | เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน | 1-7 | จัดกิจกรรม 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักงานปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาน้ำวั้ง - บ่อลม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | 1000 |  |  |  | 100,000 |  | กองช่าง |
| 9 | โครงการเขื่อนกันคลื่นอ่าวถ้ำธง หมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันคลื่นเซาะชายฝั่ง |  | 200 เมตร |  | 1,500,000 |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยข้างโครงการส่วนพระองค์ หมู่ที่ ๕ | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว |  | 300 |  | 750,000 |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลปากคลอง | เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ทั้งตำบล |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลปากคลองทั้งตำบล | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ทั้งตำบล |  | 300,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 13 | อุดหนุนโครงการขุดลอกคลองปะทิว (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 | เพื่อให้เรือของชาวประมงสามารถผ่านเข้าออกคลองได้สะดวก |  | 1 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาน้ำวั้ง - บ่อลม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยก่อ- พรุกะชิง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,0000 | 400,000 |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,0000 | 400,000 |  |  |
| 17 | โครงการจัดทำลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วบนถนน หมู่ที่ 2 | เพื่อให้รถบนท้องถนนชลอความเร็ว |  | ทั้งหมู่บ้าน |  | 100,000 | 100,0000 | 100,000 |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังบ้านผู้ใหญ่พิภพ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๕๐๐ เมตร |  | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |  |  |
| 19 | 28. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในพรุ ซอย 2 หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๗๐๐ เมตร |  | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |  |  |
| 20 | 29. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หนองน้ำขาว - ซอยป้าพัน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๗๐๐ เมตร |  | 350,000 | 350,000 | 350,000 |  |  |
| 21 | 30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโครงการส่วนพระองค์ หมู่ที่ 5 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว |  | ระยะทาง ๓๐๐ เมตร |  | 750,000 | 750,000 | 750,000 |  |  |
| 22 | 31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชีพ ทองเกตุ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๑,๐๐๐เมตร |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |
| 23 | 32. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหน้าวัดน้ำพุลงทะเล หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง |  | ระยะทาง ๗๐๐เมตร |  | 90,000 | 90,000 | 90,000 |  |  |
| 24 | 33. โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.สระคลองโบสถ์ - หน้าอนามัยบางแหวน หมู่ที่ 4 | เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก |  | ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 25 | 34. โครงการขุดลอกคลองชายทะเลบ้านบ่อสำโรง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้สามารถนำเรือเข้าหลบลมมรสุมได้ |  | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
| 26 | 35. โครงการขุดลอกคลองท่าขุนยา หมู่ที่ 2 | เพื่อให้สามารถนำเรือเข้าหลบลมมรสุมได้ |  | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
| 27 | 36. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 | เพื่อเป็นการชะลอคลื่นเซาะชายฝั่ง |  | ระยะทาง ๒๐ เมตร |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 28 | 37. โครงการก่อสร้างตัว T หัวสะพานพร้อมที่จอดเรือริมหัวสะพาน หมู่ที่ 6 | เพื่อขึ้นลงสะพานปลา |  | ระยะทาง ๑๐๐ เมตร |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 29 | 38. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดิน |  | จำนวน ๓ แห่ง- ฝายน้ำล้นคลองตาแก - ฝายน้ำล้นคลองน้ำดำ - ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหมัน |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  |
| 30 | 39. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาช่องลม -เขาคอกะโหลก (บ้านนายมนัส - บ้านนายนิกร) หมู่ที่ 6 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
| 31 | 40. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังสายประภามณีเลียบวัดเขาทุ่งมหา หมู่ที่ 6 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายถ้ำตาจันทร์ - หาดแหลมสน หมู่ที่ 7 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  |
| 33 | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.เพื่อชมเกาะเตียบ หมู่ที่ 7 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | ระยะทาง ๕๐๐ เมตร |  | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |  |  |
| 34 | โครงการถนนลูกรังเลียบร่องระบายน้ำซอยคลองหนองปลา หมู่ที่ 7 | เพื่อกั้นแนวเขตที่สาธารณะ |  | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  | 900,000 | 900,000 | 900,000 |  |  |
| 35 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง ๓๐๐ เมตร |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 36 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายดอนทรายงาม หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง ๕ ๐๐ เมตร |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 37 | โครงการไฟฟ้าสาธารณะ ขึ้นจุดชมวิวพ่อตาหินช้าง หมู่ที่ 2 | เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | จำนวน ๑๐ จุด |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |  |  |
| 38 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า 3 เฟส แลขยายเขตสายท่ามาศ-พรุกระชิง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ |  | จำนวน ๑ แห่ง |  | 600,000 | 600,000 | 600,0000 |  |  |
| 39 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายซังส้ม - ถ้ำธง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร |  | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |  |  |
| 40 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าบางจาก - สองคลอง ทั้งแรงต่ำและแรงสูง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ |  | ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร |  | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |  |  |
| 41 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายศิลาทอง ทั้งแรงต่ำและแรงสูง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ |  | ระยะทาง ๗๐๐เมตร |  | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |  |  |
| 42 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านตาบาย หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง ๕๐๐ เมตร |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 43 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยง ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายในร่ม |  | จำนวน ๑ หลัง |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 44 | โครงการห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ |  | บ้านเกาะเตียบ ห้องน้ำ ๓ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๒ ห้อง - บ้านท่าแอต ห้องน้ำ ๓ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๒ ห้อง |  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |
| 45 | โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดบางเบิด หมู่ที่ 5 | เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว |  | จำนวน ๑ ป้าย |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |
| 46 | โครงการห้องน้ำสาธารณะ หาดบางเบิด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ |  | จำนวน ๕ ห้อง |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 47 | โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าแปลงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแหวน | เพื่อให้เด็กเล็กมีที่ล้างหน้าแปรงฟันที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี |  | จำนวน ๑ แห่ง |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 48 | โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าแปลงฟันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย | - เพื่อให้เด็กเล็กมีที่ล้างหน้าแปรงฟันที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี |  | จำนวน ๑ แห่ง |  | 50,000.00 | 500,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 49 | โครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแหวน | เพื่อให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ |  | จำนวน ๑ แห่ง |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 50 | โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานมีความปลอดภัย |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 51 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธง - ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า เพดาน | เพื่อให้ได้มีหลังคา ฝ้าและเพดานที่แข็งแรง |  | อาคาร จำนวน ๑ หลัง |  | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 52 | โครงการปรับพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำธง - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ - แปลงผักสวนครัว | เพื่อให้เกิดความร่มรื่นเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติและยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 1 แห่ง |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 53 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมสายประภามณี หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 54 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยอนามัยบนไร่ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก |  | ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดปากรางกว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 55 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟเหล็ก) ภายในตำบล | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | -ติดตั้งโคมไฟเหล็ก สูง 6.00 เมตร พร้อมตู้ควบคุม (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากคลอง กำหนด) |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 56 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในตำบลปากคลอง | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV )(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากคลอง กำหนด) |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 57 | จัดทำป้ายประสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว)พร้อมติดตั้งภายในตำบล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากคลอง กำหนด) |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 58 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม สะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่ดี |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบสระคลองโบสถ์ หมู่ที่ 4 โดยจัดซื้อเฟื่องฟ้า พร้อมกระถางและดินปลูก จำนวน 54 ชุดระยะทาง ยาว 500 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากคลอง กำหนด) |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 59 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในคลอง หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ระยะทาง ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 |  |  |
| 60 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพรุ ซอย 2 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |  |  |
| 61 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยพลู - ห้วยหวายน้ำ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  |  |
| 62 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายบนทุ่ง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |  |  |
| 63 | ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าชมรมผู้สูงอายุบ้านบนไร่ หมู่ที่ 6 | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม |  | ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๔๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |
| 64 | ก่อสร้างทางลงชายทะเล หาดพรุหญ้าอ่อน หมู่ที่ 6 | เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างทางลงชายหาด ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 65 | ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะเตียบ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประปาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง๕,๐๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |
| 66 | ก่อสร้างที่เทียบเรือ ประมงในคลองทุ่งมหา หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวประมงในพื้นที่ |  | ก่อสร้างที่เทียบเรือประมง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |
| 67 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดบางเบิด หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทาง ๑๔๑ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 68 | ขุดเปิดทางน้ำบ้านทุ่งมหา หมู่ที่ 1 | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ |  | ขุดเปิดทางน้ำภายในชุมชนบ้านทุ่งมหา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 69 | โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ หาดถ้ำธง หมู่ที่ 3 | เพื่อก่อสร้างศาลาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างอาคารหลังคาโครงเหล็กกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด) |  | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |
| 70 | ก่อสร้างศาลาชมวิว หาดพรุหญ้าอ่อน หมู่ที่ 6 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างศาลาชมวิว จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 71 | ติดตั้งป้ายแนวเขตเขาแก้ว หมู่ที่ 6 | เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ป่าชุมขน |  | ติดตั้งป้ายบอกแนวเขตเขาแก้ว จำนวน ๑๐ ป้าย(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 72 | โครงการพัฒนาย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าปะทิว | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อให้ศาลหลักเมืองปะทิวอยู่คู่กับชุมชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับประชาชน และนักท่องเที่ยว |  | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองเก่าปะทิว |  | 2,918,000.00 |  |  |  |  |
| 73 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อให้มีการอนุรักษ์พันธ์ไม้เอื้องโมก ยังคงอยู่ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว |  | ก่อสร้างโรงเรือน เพาะชำ กล้าไม้ งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับเพาะชำกล้าไม้ ค่าถากถางและล้มต้นไม้ งานขุดดินด้วยเครื่องจักร งานดินลูกรังถมคันสระ |  | 695,000.00 |  |  |  |  |
| 74 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร |  | 474,000.00 | 474,000.00 | 474,000.00 |  |  |
| 75 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่ามาศ ซอย4 (สระน้ำวั้ง) หมู่ที่ 2 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 1,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |  |  |
| 76 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบนเทิก - น้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 580 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 696 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 199,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 |  |  |
| 77 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระตาเถร - ช้างตาย หมู่ที่ 3 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 1,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 640 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 191,000.00 | 191,000.00 | 191,000.00 |  |  |
| 78 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองต่อ - เขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 3 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 725 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 696 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 |  |  |
| 79 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุดปรารถนา หมู่ที่ 4 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 900 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 229,000.00 | 229,000.00 | 229,000.00 |  |  |
| 80 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายในพรุ ซอย 2 หมู่ที่ 4 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 1,000 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 268,000.00 | 268,000.00 | 268,000.00 |  |  |
| 81 | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองอ้ายแก้ว หมู่ที่ 5 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อทำการลงลูกรังพื้นทาง ระยะทาง 2,700 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,080 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ |  | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 |  |  |
| 82 | โครงการลอกคลองทุ่งมหา หมู่ที่ 1 (คลองปะทิว) | เพื่อให้สามารถนำเรือเข้าหลบลมในมรสุมได้ |  | ระยะทาง 1,000 เมตร |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |
| 83 | โครงการลอกคลองบ่อสำโรง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้สามารถนำเรือเข้าหลบลมในมรสุมได้ |  | ระยะทาง 400 เมตร |  | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |  |  |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร |  | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |  |  |
| 85 | ขยายไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 สายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง 290 เมตร |  | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |  |  |
| 86 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.6 สายศิลาทอง-เขาคอโหลก | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง 700 เมตร |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |
| 87 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.4 สายบนทุ่ง | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง 450 เมตร |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |
| 88 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.2 สายห้วยพลู | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ระยะทาง 1,200 เมตร |  | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |  |
| 89 | เส้นทางเดินธรรมชาติ ม.7 | เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน |  | ก่อสร้างสะพานไม้ เลียบเกาะเตียบ ระยะทาง 2,000 เมตร |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 90 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลอ่าวทุ่งมหา ม.1, ม.6 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | " - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกันเซาะ ยาวประมาณ 100 เมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 เมตร - ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม จำนวน 10 ต้น " |  | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |  |  |
| 91 | ก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระยายชี | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ความยาวรวม 487 เมตร ความสูง 1.40 เมตร |  | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 |  |  |  |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ-สระตาเถร หมู่ที่ 3 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร |  | 621,000.00 | 621,000.00 |  |  |  |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยก สภต.ปากคลอง | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร  ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร |  | 140,900.00 | 140,900.00 |  |  |  |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำวั้ง | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) |  | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 |  |  |  |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายแก้ว หมู่ที่ 5 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ ทาง 444.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,220 ตารางเมตร |  | 1,511,000.00 | 1,511,000.00 |  |  |  |
| 96 | 105. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยก่อ | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร |  | 818,000.00 | 818,000.00 |  |  |  |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านยายชุม-คลองหนองปลา | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | "ผิวจราจรลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5.00-6.00 เมตร ระยะทางรวม  2,600 เมตร  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 7,820 ลูกบาศก์เมตร" |  | 2,537,000.00 | 2,537,000.00 |  |  |  |
| 98 | 107. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | " - โคมไฟถนนหลังเต่าเล็ก  - หลอด LED - สวิทซ์แสงแดด 3 แอมป์ - ชุดกิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ - อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง " |  | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |
| 99 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนายตง-บ้านนายดำ) | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | "ชนิดท่อ HDPE 110 มม. PN 6  ระยะทาง 1,970 เมตร " |  | 1,009,800.00 | 1,009,800.00 |  |  |  |
| 100 | โครงการปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟเสาเหล็ก) ถนนสายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร และติดตั้ง โคมไฟเสาเหล็ก จำนวน 15 ต้น |  | 613,400.00 | 613,400.00 |  |  |  |
| 101 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 แห่ง | เพื่อเพิ่มระบบน้ำใช้ให้กับประชาชน |  | "จำนวน 3 แห่ง    - งานปรับปรุงโครงสร้างหอถังประปา - งานระบบท่อส่งและอุปกรณ์ - งานพื้นรับถัง - งานทาสีเหล็ก C - งานไฟฟ้า - งานอื่น ๆ  พร้อมติดตั้งฯ " |  | 281,700.00 | 281,700.00 |  |  |  |
| 102 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลอ่าวทุ่งมหา (ช่วงที่ 1) | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมทางนำและเรื่องที่อยู่ให้กับประชาชน |  | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ |  | 3,411,000.00 | 3,411,000.00 |  |  |  |
| 103 | ปรับปรุงทางเท้าถนน สายทุ่งมหา - วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน |  | ปรับปรุงทางเท้าถนน สายทุ่งมหา ? วัดหน้าค่าย รื้ออิฐตัวหนอนเดิม และ เทคอนกรีตทางเท้าแบบหล่อ ในที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 873 ตารางเมตร |  | 402,000.00 | 402,000.00 | 402,000.00 |  |  |
| 104 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ (โคมไฟเสาเหล็ก) ถนนสายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ (โคมไฟเสา เหล็ก) สูง 6 เมตร จำนวน 10 ต้น |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |
| 105 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบนเทิก-น้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร |  |  | 1,914,000.00 |  |  |  |
| 106 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบนเทิก-น้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร |  |  |  | 1,914,000.00 |  |  |
| 107 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยก่อ หมู่ที่ 2 | เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชน |  | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200  ตารางเมตร |  | 818,000.00 | 818,000.00 | 818,000.00 |  |  |
| 108 | 117. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบนเทิก-น้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร |  | 1,914,000.00 | 1,914,000.00 | 1,914,000.00 |  |  |
| 109 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสระน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร |  | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 |  |  |
| 110 | ขุดเปิดทางน้ำคลอง บางด้วน หมู่ที่ 2 | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ |  | ทำการขุดลอกตะกอน และดินเลน ระยะทาง รวม 1,400 ม. |  | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 111 | ขุดเปิดทางน้ำคลอง ท่าขุนยา หมู่ที่ 2 | เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ |  | ทำการขุดลอกตะกอน และดินเลน ระยะทาง 300 เมตร |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 112 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนท่ามาศ ซอย 3 หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง |  | ขยายเขตไฟฟ้า 1 เฟส (ปักเสาและพาดสาย) ระยะทาง 200 เมตร พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 30 KVA |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |
| 113 | ก่อสร้างรั้วล้อม รอบสระยายชี หมู่ที่ 3 | เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ |  | ความยาวรวม 487 เมตร  ความสูง 1.40 เมตร |  | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 | 1,141,000.00 |  |  |
| 114 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ่อขยะ-สระ ตาเถร หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 180 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร |  | 621,000.00 | 621,000.00 | 621,000.00 |  |  |
| 115 | ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กอเนกประสงค์ สระยายชี หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก |  | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร |  | 460,000.00 | 460,000.00 | 460,000.00 |  |  |
| 116 | ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง เลียบเขื่อนชายทะเลถ้ำธง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ โคมหลอด LED จำนวน 12 ต้น |  | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |
| 117 | ก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้าง โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ระยะทาง 490 เมตร |  | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |
| 118 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 948.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร.หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5,688.00 ตาราง เมตร |  | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |
| 119 | ก่อสร้างถนน คสล. สายในพรุ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700 เมตร |  | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |  |  |
| 120 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย หนองอ้ายแก้ว หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ระยะ ทาง 444.00  เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,220 ตารางเมตร |  | 1,511,000.00 | 1,511,000.00 | 1,511,000.00 |  |  |
| 121 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายน้ำพุ ซอย 4 พร้อมดาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมดาดคอนกรีต ป้องกันการกัดเซาะ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตรหรือ พื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 65.00ตารางเมตร |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 122 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนน สายในคลอง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม |  | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.00 เมตร ระยะทาง ๖๘.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร. หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๒.00 ตารางเมตร พร้อมขุดฝังท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.๖๐ ม. จำนวน 3 จุด |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 123 | โครงการปรับปรุงระบบประปาทั้งตำบลปากคลอง | เพื่อให้มีน้ำสำหรับทำน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ | 1-7 | 1 |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 124 | โครงการปรับปรุงสระประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีน้ำสำหรับทำน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคได้เพียงพอ | 2 | จำนวน ๑ แห่ง |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 125 | โครงการปรับปรุงสระน้ำทะเลชุบศร หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีน้ำสะอาดสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา | 5 | จำนวน ๑ แห่ง |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 126 | โครงการก่อสร้างเหมือง-ฝายคลองน้ำพุ หมู่ที่ 5 | เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | 5 | ฝายคลองน้ำพุ จำนวน ๕ แห่ง |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 127 | โครงการปรับปรุงบ่อบาดาลโดยการเป่าล้างให้ใช้งานได้ หมู่ที่ 7 | เพื่อให้น้ำในบ่อบาดาล สะอาดใช้ในการอุปโภคได้ | 7 | จำนวน ๔ บ่อ ศาลาเอนกประสงค์ จำนวน ๑ บ่อ ศาลาทำการกำนัน จำนวน ๑ บ่อ บ้านนางประดับ จำนวน ๑ บ่อ บ้านนางมณทิพย์ กี่ข้อ จำนวน ๑ ลูก |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 128 | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารผลิตน้ำประปา สระน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อปรับปรุงระบบน้ำใช้ให้กับประชาชน | 2 | เดินสายไฟฟ้าชนิด 3 เฟส และติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปากคลอง กำหนด) |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 129 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่7 | เพื่อเพิ่มระบบน้ำใช้ให้กับประชาชน | 7 | ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. |  | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 130 | ขยายเขตประปา ช่วงสะพานขุนยา-บ้าน นางอารี หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มระบบน้ำใช้ให้กับประชาชน | 2 | ขยายท่อเมนประปา ชนิดท่อ PE ø 90 มม. ระยะทาง 400 เมตร |  | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | สำนัก  งานปลัด |
| 131. | ปรับปรุงท่อเมนจ่าย น้ำประปา หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนายตง- บ้านนายดำ) | เพื่อเพิ่มระบบน้ำใช้ให้กับประชาชน | 4 | ชนิดท่อ HDPE 110 มม. PN 6  ระยะทาง 1,970 เมตร |  | 1,009,800 | 1,009,800 | 1,009,800 | 1,009,800 | สำนัก  งานปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 132 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. | เพื่อฝึกทบทวนสมรรถภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเริอน |  | 1 |  | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 133 | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า(อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน) | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่ากับเครือข่าย |  | 1 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 134 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชิพกู้ภัย | ดูแลรักษาความปลอดภัยในตำบล |  | 1 |  | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 135 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถใช้ถนน(รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำบลปากคลอง |  | 7 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 136 | โครงการ อปพร.ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำบลปากคลอง |  | 1 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 137 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | เพื่อฝึกทบทวนสมรรถภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน |  | 1 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 138 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกู้ชีพ | ดูแลรักษาความปลอดภัยในตำบล |  | 1 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 4,000.00 |  |  |
| 139 | โครงการวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ขั้นพื้นฐาน |  | 3 |  | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |
| 140 | โครงการจัดซืิ้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก |  | 3 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 141 | โครงการหนูน้อยต้านภัยยาเสพติด | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยาเสพติด |  | 40 |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
| 142 | โครงการบ้านเกษตรกรน้อย | เพื่อปลูกฝังการทำการเกษตรให้กับเด็ก |  | 40 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 143 | โครงการประดิษฐ์ของใช้รีไซเคิล | เพื่อให้เด็กเล็กนำส่ิงของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ |  | 40 |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |
| 144 | โครงการผักปลอดสารพิษของเด็กเล็ก | เพื่อปลูกฝังการทำการเกษตรให้กับเด็ก |  | 40 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 145 | โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน(ร่วมกับผู้ปกครอง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก |  | 20 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 146 | โครงการจิตรกรน้อย | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก |  | 20 |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
| 147 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก |  | 40 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 148 | โครงการค่ายกิจกรรมศิลปะ | เพื่อเสริมทักษะด้านศิลปะให้กับเด็ก |  | 40 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 149 | โครงการเกษตรกรจิ๋ว | เพื่อปลูกฝังการทำการเกษตร์ให้กับเด็ก |  | 40 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 150 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก |  | 7 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 151 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า |  | 7 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 152 | โดรงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อป้องกันและควยคุมโรคเอดส์ |  | 7 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 153 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ |  | 2 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 154 | โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ |  | 2 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 155 | โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน | เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ |  | 2 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 156 | โครงการงานประเพณีงานสงกรานต์ | เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย |  | 1 |  | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 157 | โครงการประเพณีงานชักพระแข่งเรือ | เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย |  | 1 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
| 158 | โครงการงานลอยกระทง | เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย |  | 1 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |
| 159 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง | เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา |  | 1 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 160 | โครงการกีฬาชายหาดตำบลปากคลอง | เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 1 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 161 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี | เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯราชินี |  | 1 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 162 | โครงการสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯและงานรัฐพิธีต่างๆ | เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ |  | 12 |  | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |  |
| 163 | โครงการจัดงานประเพณีตีคลี หมู่ที่ 6 | เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น |  | 1 |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 164 | โครงการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อให้คนชรามีรายได้เป็นค่าครองชีพ |  | 425 |  | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  |
| 165 | โครงการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้เป็นค่าครองชีพ |  | 41 |  | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 |  |  |
| 166 | โครงการเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เป็นค่าครองชีพ |  | 12 |  | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |  |  |
| 167 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในตำบลปากคลอง | เพื่อให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างถูกอนามัย |  | เด็กก่อนวันเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 2,154,880.00 | 2,154,880.00 | 2,154,880.00 |  |  |
| 168 | อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 | เพื่อสนับสนุนค่าจ้างให้กับครูจ้างสอน |  | 12 |  | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |
| 169 | อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านถ้ำธง หมู่ที่ 3 | เพื่อสนับสนุนให้แก่ครูจ้างสอน |  | 12 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |
| 170 | อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านบางแหวน หมู่ที่ 4 | เพื่อสนับสนุนค่าจ้างให้แก่ครูจ้างสอน |  | 12 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |
| 171 | อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 | เพื่อสนับสนุนค่าจ้างให้แก่ครูจ้างสอน |  | 12 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |  |
| 172 | อุดหนุนโครงการงานประเพณีแห่เทียน | เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย |  | 7 |  | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |
| 173 | อุดหนุนโครงการไหว้ศาลหลักเมือง หมู่ที่ 1 | เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย |  | 1 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 174 | อุดหนุนโครงการไหว้พระตรุษไทย หมู่ที่ 1 | เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีไทย |  | 1 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 175 | อุดหนุนโครงการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร | เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ |  | 1 |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |
| 176 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่างๆวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของจังหวัดชุมพร | ได้ส่งเสริมงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่างๆวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของจังหวัดชุมพร |  | 1 |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 177 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์เด็กเล็ก |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 178 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช | เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ |  | จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| 179 | โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยไร้กล่องโฟม | เพื่อลด ละ เลิก กล่องโฟม |  | ร้านอาหาร๕๐ร้าน |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 180 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) | 1.เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 2.เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3.เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่คล่องแคล่วสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดี 4.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง |  | ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ จัดทำสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ |  | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |  |  |
| 181 | 190. ฝึกทักษะการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ | 1.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติพื้นฐานการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้ผู้อบรม จำนวน 30 คน ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้ผู้อบรม นำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพอีกทางหนึ่ง |  | 1.ประชุมกลุ่มผู้ดำเนินการ เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 2.ประสานวิทยากร เตรียมหลักสูตรในการอบรม 3.ฝึกทักษะปฏิบัติการนวดแผนไทย ระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 30 คน |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
| 182 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำบลปากคลอง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อให้ประชาชนในพื้นได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตามพระปณิธานของ ศงดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ต้องการให้สัตว์และคนไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | มีการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ในปี 2561 จำนวน 275 ตัว ๆ ละ 3 บาท |  | 843 | 861 | 879 |  |  |
| 183 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลปากคลอง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อให้ประชาชนในพื้นได้รับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและตามพระปณิธานของ ศงดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ต้องการให้สัตว์และคนไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า |  | ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ อย่างน้อยร้อยละ 2 ในปี 2561 จำนวน 275 ตัว ๆ ละ 30 บาท |  | 8,430.00 | 8,610.00 | 8,790.00 |  |  |
| 184 | โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ขั้นพื้นฐาน (FR) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นได้รับการดูแลความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว |  | การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ได้อย่างทันท่วงที |  | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
| 185 | โครงการกีฬาตำบลปากคลองต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬา และต่อต้านยาเสพติดในชุมชน |  | 1 ครั้ง |  | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |
| 186 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลปากคลอง | เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นได้รับกาส่งเสริมดูแลให้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณภาพชีวิตทีดีในกลุ่มผู้สูงวัย |  | จัดกิจกรรมฯ ทุกเดือน |  | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| 187 | โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบสิทธิของตน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ |  | จัดอบรมฯ 1 ครั้ง |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 188 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน และเยาวชน ในเขตตำบลปากคลอง |  | จำนวนเด็กในเขตอบต. มาร่วมกิจกรรม และสรรค์สร้างกิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น |  | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
| 189 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายรัฐบาล |  | ศพด. 3 ศูนย์ ได้รับการสนับสนุนฯ สร้างพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ ได้ดี |  | 800,000 | 800,000 | 800,000 |  |  |
| 190 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข |  | อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน จำนวน 7หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท |  | 140,000 | 140,000 | 140,000 |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 191 | โครงการศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 1 | เพื่อเป็นการศึกษาป่าชายเลน | 1 | ก่อสร้างเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน  1,500 เมตร | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักงานปลัด |
| 192 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาวัดเดิม หมู่ที่ 1 | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 | 1 แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |
| 193 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแหลมสน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น | 1 | ศาลา ๑ หลัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |
| 194 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาแหลมใหญ่เป็นจุดชมวิวบ้านท่าแอต  หมู่ที่ 7 | เพื่อใช้ในการพักผ่อน -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | ศาลา ๑ หลัง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |
| 195 | โครงการเส้นทางศุึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 7 | เพื่อใช้ในการพักผ่อน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 | ก่อสร้างเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน  2,000 เมตร | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | สำนักงานปลัด |
| 196 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชกล้วยไม้น้ำ | 3 | กล้วยไม้น้ำเพิ่มขึ้น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |
| 197 | โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวทุ่งมหา | เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน | 1,3,5,7 | ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | สำนักงานปลั |
| 198 | โครงการจังหวัดสะอาด | เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน | 1-7 | ขยะลดลง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |
| 199 | โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติ | 1-7 | ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักงานปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | หมู่ที่ | ผลผลิต | งบประมาณ | | | | | หน่วยงาน |
| 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| 200 | โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ | - | 80 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักงานปลัด |
| 201 | โครงการบริการอินเตอร์เน็ตตำบล | เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน | - | 1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | สำนักงานปลัด |
| 202 | โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง | เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง | - | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | สำนักงานปลัด |
| 203 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน | เพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลปากคลอง | - | 7 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | สำนักงานปลัด |
| 204 | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อการเป็นผู้นำและประชาชนที่ดี | - | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักงานปลัด |
| 205 | โครงการศึกษาดูงานของ อบต.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.และผู้นำชุมชน | จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น | - | 1 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | สำนักงานปลัด |
| 206 | โครงการเร่งรัดการชำระภาษี | เพื่อให้ประชาชนชำระภาษีที่ค้างชำระและให้เก็บภาษีตรงตามเป้าหมาย | - | 7 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | กองคลัง |
| 207 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ | - | 12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | กองคลัง |
| 208 | โครงการประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | - | แผ่นพับจำนวน 400 แผ่น | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | กองคลัง |
| 209 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนประเภทของทรัพย์สินที่แน่นอนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | - | 1 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองคลัง |
| 210 | โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลปากคลอง | สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต | - | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักงานปลัด |
| 211 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงาน | - | 80 | 200,000. |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 212 | ส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และภายนอกอาคาร | ปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารและภายในที่ทำการให้ดูสวยงาม | - | อาคารสำนักงานจำนวน ๑ แห่ง | 50,000 | 50,000. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักงานปลัด |
| 213 | โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู | เพื่อให้การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชุมพร เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ | - | -ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขนาด 750x395 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง 11,000 บาท -ธงชาติไทย ขนาด 750x395 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง 11,000 บาท |  | 22,000 |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| 214 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ | เพื่อให้บุคลากร ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี | - | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง สำหรับประชาชน จำนวน 9 คันๆละ 1,500 บาท |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | สำนักงานปลัด |
| 215 | โครงการสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการเช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานพระราชสมภพ งานเทิดพระเกียรติ ฯลฯ | - | จัดงานรัฐพิธีฯ |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักงานปลัด |
| 216 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น | เพื่อรองรับการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนกรรมการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น | - | ประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิการเลือกตั้ง และมาใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |  | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | สำนักงานปลัด |
| 217 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | เพื่อเป็นค่าพวงหรีด หรือพวงมาลา ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ | - | วันสำคัญของประเพณีไทย |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | สำนักงานปลัด |
| 218 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเดือนเดือนขอบประชาชนในพื้นที่เพื่อนำปัญหาความต้องการไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | - | ทั้ง 7 หมู่บ้าน |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | สำนักงานปลัด |
| 219 | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตำบลปากคลอง | - | พนักงานทุกคน |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | สำนักงานปลัด |



**2.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบล** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 60,000.00 |
| 2. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 100,000.00 |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

**2.4 โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบล** | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **ประเภทกิจกรรม** | **งบตามแผน** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | | | | |
| 1. โครงการคลีนิคเรื้อรังทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |  |  |  |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

2.5 รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาล** | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **คู่สัญญา** | **วันที่เริ่มสัญญา** | **ระยะเวลา ดำเนินงาน (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | | |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 1 CNTR-0502/61 ค่าวัคซีน วัสดุและอุปกรณ์ จากคลินิค หมอพิชัย รักษาสัตว์ | 25/07/2561 | 30 | 45,640.00 |
|  | 2 CNTR-0533/61 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ จากโรงพิมพ์ ศรีจันทร์ | 17/08/2561 | 7 | 9,360.00 |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

2.6 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย

**โครงการที่ได้รับการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และงบประมาณที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 (เงินสะสม)**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลปากคลอง | 30,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปากคลอง | 50,000 | 10,900 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | | **140,000** | **10,900** |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตตำบลปากคลอง | 1,763,900 | 1,390,641 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 39,300 | 27,540 | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 3 | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกทาง(แนะนำแหล่งท่องเที่ยว)พร้อมติดตั้ง | 238,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 4 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟเหล็ก) ภายในตำบล  -โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ทางเข้าสะพานท่าเทียบเรือ) หมู่ที่ 1  132,900 บาท  -โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ถนนสายชายทะเล) หมู่ที่ 6 จำนวน 173,000 บาท | 305,900 | 295,000 | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยอนามัยบนไร่ หมู่ที่ 6 | 108,900 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมสายประภามณี หมู่ที่ 6 | 494,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 7 | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในตำบลปากคลอง | 499,000 | 494,000 | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 8 | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 402,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 9 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟเสาเหล็ก)ถนนสายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 171,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | 493,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยก่อ หมู่ที่ 2 | 490000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเทิก-น้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | 490,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 13 | โครงการขุดเปิดทางน้ำคลองบางด้วน หมู่ที่ 2 | 78000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 14 | โครงการขุดเปิดทางน้ำคลองท่าขุนยา หมู่ที่ 2 | 32,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 55 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนท่ามาศ ซอย 3 หมู่ที่ 2 | 148,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 16 | โครงการขยายเขตประปาช่วงสะพานท่าขุนยา-บ้านนางอารี หมู่ที่ 2 | 148,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 17 | โครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระยายชี หมู่ที่ 3 | 499,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ-สระตาเถร หมู่ที่ 3 | 486,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 19 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์สระยายชี หมู่ที่ 3 | 404,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 20 | โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเลียบเขื่อนชายทะเลถ้ำธง หมู่ที่ 3 | 369,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ หมู่ที่ 5 | 490,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 473,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพรุ ซอย 2 หมู่ที่ 4 | 490,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| 24 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอ้ายแก้ว หมู่ที่ 5 | 944,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำพุ ซอย 4 หมู่ที่ 5 | 73,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในคลอง หมู่ที่ 1 | 283,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| 27 | โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสายทุ่งมหา – วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 402,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 | 492,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะ-สระตาเถร หมู่ที่ 3 | 479,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในพรุ ซอย 2 หมู่ที่ 4 | 486,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 31 | โครงการขุดเปิดทางน้ำพรุขวางตะวัน – คลองท่าสีนวล หมู่ที่ 5 | 383,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางจาก – สองคลอง หมู่ที่ 6 | 410,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 33 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 | 361,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 34 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 109,500 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 35 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (โคมไฟเสาเหล็ก) ถนนสายทุ่งมหา-วัดหน้าค่าย หมู่ที่ 1 | 171,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยอนามัยบนไร่ หมู่ที่ 6 | 113,700 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิลาทอง-เขาคอโหลก หมู่ที่ 6 | 391,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบนไร่ หมู่ที่ 6 | 92,000 |  | ตั้งจ่ายจากเงินสะสม |  |
|  | **รวม** | 13,996,300 | 2,207,181 |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 | 768,000 |  | ตามข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนิน  การ |
| 2 | โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนายตง-บ้านนายดำ) | 498000 | 485,500 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 แห่ง | 281,700 | 273,500 | ตามข้อบัญญัติ |  |
|  |  | 1,547,700 | 759,000 |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการ อปพร. ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน | 70,000 | 68,960 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. | 100,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 40,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. | 40,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 40,000 | 39,980 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการเกษตรกรจิ๋ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการเกษตรกรน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแหวน | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการค่ายกิจกรรมศิลปะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธง | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | โครงการผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธง | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 11 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแหวน | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 12 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำธง | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 13 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าค่าย | 10,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 14 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 98,161 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 15 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 749,810 | 705,520 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 16 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 1,144,000 | 532,882.20 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 17 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลปากคลอง (อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน) | 2,000,000 | 1,920,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 18 | โครงการสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 150,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 19 | โครงการกีฬาชายหาดตำบลปากคลอง | 250,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 20 | โครงการกีฬาตำบลปากคลองต้านยาเสพติด | 400,000 | 397,790 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 21 | โครงการงานประเพณีชักพระแข่งเรือตำบลปากคลอง | 700,000 | 698,750 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 22 | โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลปากคลอง | 300,000 | 148,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 23 | โครงการงานประเพณีสงกรานต์ตำบล ปากคลอง | 300,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 24 | อุดหนุนส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอ ปะทิว   1. โครงการเทิดพระเกียรติฯ 2. โครงการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีฯ | 50,000 | 30,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 25 | อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 9 โครงการ | 90,000 | 80,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 26 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,872,200 | 5,414,900 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 27 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 931,200 | 934,400 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 28 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | 72,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| รวม | | **13,497,210** | **11,141,343** |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" | 80,000 | 43,465 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลปากคลองตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 40,000 | 37,440 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค | 5,000 | 3,600 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ) ขั้นพื้นฐาน (FR) | 20,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | 15,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 30,000 | 21,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยกล่องโฟม | 50,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" | 30,000 | 6,700 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 70,000 | 18,830 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลตำบลปากคลอง | 50,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | | 390,000 | 131,035 |  |  |

**6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **เบิกจ่าย** | **ที่มา** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น | 400,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี | 40,000 | 14,950 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000 | 1,684 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชน | 200,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 100,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | 72,120 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | 20,000 |  | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 8 | สำรองจ่าย | 618,696 | 502,550 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 9 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน   * เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 200,000 | 200,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 10 | โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 22,000 | 22,000 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ | 13,500 | 13,500 | ตามข้อบัญญัติ |  |
| **รวม** | | 1,724,196 | 826,804 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบล** | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | | | |
| 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 1 CNTR-0502/61 ค่าวัคซีน วัสดุและอุปกรณ์ จากคลินิค หมอพิชัย รักษาสัตว์ | 30 | 45,640.00 | 0.00 |
|  |  | 2 CNTR-0533/61 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฯ จากโรงพิมพ์ ศรีจันทร์ | 7 | 9,360.00 | 0.00 |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

2.7 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เทศบาลตำบล** | | | | | |
| **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข** | | | | | |
| 1. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ | 100 | CNTR-0241/61 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จากโรงพิมพ์ ศรีจันทร์ | 7 | 600.00 | 600.00 |
|  |  | CNTR-0242/61 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จากนางสาวขวัญใจ บุญโย | 7 | 12,500.00 | 12,500.00 |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**3.1รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา**


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | **2565** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | **9** | **1,000,000** | **10** | **400,000** | **11** | **470,000** | **11** | **470,000** | **11** | **470,000** |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน | **59** | **53,229,000** | **135** | **257,143,400** | **133** | **253,530,400** | **133** | **253,530,400** | **133** | **253,530,400** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ | **5** | **2,300,000** | **12** | **9,617,500** | **12** | **9,617,500** | **12** | **9,617,500** | **12** | **9,617,500** |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม | **74** | **13,503,150** | **83** | **18,969,300** | **87** | **19,220,900** | **86** | **20,247,500** | **87** | **21,384,100** |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **7** | **3,470,000** | **20** | **18,588,000** | **21** | **18,688,000** | **21** | **18,688,000** | **21** | **18,688,000** |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ | **16** | **1,876,000** | **18** | **1,941,500** | **16** | **1,906,000** | **16** | **1,906,000** | **16** | **1,906,000** |
| **รวม** | **170** | **75,378,150** | **278** | **306,659,700** | **280** | **303,432,800** | **279** | **304,459,400** | **280** | **305,596,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 13 | 720,000.00 | 14 | 750,000.00 | 13 | 720,000.00 | 14 | 750,000.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 29 | 13,448,100.00 | 28 | 12,350,000.00 | 27 | 5,586,000.00 | 27 | 10,852,000.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 22 | 7,425,589.00 | 27 | 11,584,522.00 | 26 | 9,584,522.00 | 26 | 10,484,522.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 145,000.00 | 3 | 80,000.00 | 3 | 80,000.00 | 3 | 80,000.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 21,349,200.00 | 9 | 16,698,700.00 | 9 | 2,273,200.00 | 8 | 2,513,200.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 8,610,000.00 | 9 | 3,010,000.00 | 10 | 5,110,000.00 | 15 | 41,610,000.00 |
| **รวม** | **176** | **99,539,239.00** | **161** | **94,855,522.00** | **134** | **64,901,422.00** | **136** | **101,439,722.00** |


ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

* 1. **รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนดำเนินการทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน | 7 | 2,250,000.00 | 3 | 140,000.00 | 1 | 10,900.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน | 112 | 113,501,800.00 | 35 | 21,215,900.00 | 4 | 2,651,641.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ | 9 | 4,727,800.00 | 4 | 1,913,000.00 | 2 | 759,000.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม | 59 | 9,518,153.00 | 36 | 12,667,995.00 | 20 | 10,898,286.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 1,470,000.00 | 3 | 180,000.00 | 3 | 68,995.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ | 20 | 2,308,000.00 | 9 | 1,000,500.00 | 4 | 117,664.00 |
| **รวม** | **216** | **133,775,753.00** | **90** | **37,087,395.00** | **35** | **13,143,385.00** |



**3. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน**



**3.4 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง**


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ เดิม | จำนวนโครงการ ที่เพิ่มและโอนมา | จำนวนโครงการ ที่ยกเลิก | รวม |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 27 | 2 | 0 | 29 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 39 | 4 | 0 | 43 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 26 | 7 | 0 | 33 |
| รวม | 156 | 20 | 0 | 176 |

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


**3.5 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ผ่านเกณฑ์** | **ร้อยละ** | **ไม่ผ่านเกณฑ์** | **ร้อยละ** | **รวม** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 2 | 15.38 | 11 | 84.62 | 13 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 2 | 6.90 | 27 | 93.10 | 29 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 2 | 9.09 | 20 | 90.91 | 22 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 0 | 0.00 | 4 | 100 | 4 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 20 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 10.00 | 9 | 90.00 | 10 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 4.65 | 41 | 95.35 | 43 |
| 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 0 | 0.00 | 2 | 100 | 2 |
| 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 9 | 27.27 | 24 | 72.73 | 33 |
| **รวม** | **24** | **13.64** | **152** | **86.36** | **176** |


ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)



**3.6 รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่นำแผนชุมชนมาสนับสนุน**



**3.7 รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ แยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ**



**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-----------------

**4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค**

1 ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน โครงการ คิดเป็นร้อยละ

2 โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้

2.1 โครงการ..........................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................

2.2 โครงการ..........................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค.............................................................................................................................

แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................

4**.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่...11....ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง | 20 | 18.43 | 92.14 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 14.29 | 95.24 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 57.43 | 88.35 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง | 10 | 8.71 | 87.14 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลปากคลองในเขตจังหวัด | 10 | 8.57 | 85.71 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8.71 | 87.14 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 4.14 | 82.86 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 4.86 | 97.14 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4.29 | 85.71 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4.86 | 97.14 |
| รวมคะแนน | | **100** | 90.14 | 90.14 |

1) พบว่าประเด็น....ผลผลิต/โครงการ...........ได้คะแนนสูงสุด......4.86.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ...97.14....ของคะแนนในประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล......................................................................................................

**4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่...11....ตุลาคม 2562เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 9.14 | 91.43 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 9.14 | 91.43 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 8.00 | 80.00 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 8.43 | 84.29 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 56.00 | 93.33 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5.00 | 100.00 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4.86 | 97.14 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4.71 | 94.29 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4.71 | 94.29 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4.43 | 88.57 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4.57 | 91.43 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4.86 | 97.14 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4.71 | 94.29 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 90.71 | 90.71 |

1) พบว่าประเด็น..เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง .............ได้คะแนนสูงสุด.......5......คะแนน คิดเป็นร้อยละ....100...ของคะแนนในประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...............................................................................................................

2) พบว่าประเด็น................ได้คะแนนต่ำสุด............คะแนน คิดเป็นร้อยละ.......ของคะแนนในประเด็น...............และคิดเป็นร้อยละ...........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล...............................................................................................................

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด..........โครงการ ได้คะแนน...........คะแนน คิดเป็นร้อยละ........ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน............โครงการ คิดเป็นร้อยละ........ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน....โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

6) พบว่า .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

**.**